برنامه زمانبدی اولیه برای نرم افزار تحت وب مدیریت اتحادیه های صنفی (یاقوت)

در مرحله اول پروژه به سه اسپرینت(فاز) زیر تقسیم بندی شده که هر اسپرینت مجددا دارای چندین وظیفه(Task) می باشد :

1. الکترونیکی نمودن روند ثبت درخواست پروانه
2. ایجاد صفحات شخصی برای اعضا و معرفی آنها در وبسایت اتحادیه
3. الکترونیکی نمودن سامانه شکایات

پیش نیاز شروع اسپرینت های بالا طراحی وبسایت با استفاده از سیستم مدیریت محتوای گیلاس می باشد! (حداکثر تا 25 آبان ماه 1391)

برای اسپرینت اول زمان پیشنهادی دو هفته می باشد(شروع از 27 آبان و ارائه یک محصول قابل استفاده در این اسپرینت حداکثر تا 9 آذر ماه)

اسپرینت دوم بین چهار تا شش هفته(شروع اسپرینت از 11 آذر و ارائه خروجی اسپرینت حداکثر تا 13 دی ماه 1391)

اسپرینت سوم هم بین دو تا سه هفته(شروع اسپرینت از 16 دی ماه و ارائه خروجی حداکثر 30 دی ماه)